**АДМИНИСТРАЦИЯ РОДНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.10.2016 № 257.1

станица Родниковская

**«Об утверждении муниципальной целевой программы Родниковского сельского поселения Курганинского района «Развитие коммунального хозяйства на территории Родниковского сельского поселения Курганинского района на 2017-2019 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 6 октября 1003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановления администрации Родниковского сельского поселения Курганинского района от 26 августа 2016 года № 216 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Родниковского сельского поселения Курганинского района», постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу Родниковского сельского поселения Курганинского района «Развитие коммунального хозяйства на территории Родниковского сельского поселения Курганинского района на 2017-2019 годы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет-сайте администрации Родниковского сельского поселения Курганинского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Родниковского сельского поселения Курганинского района В.В. Хохлова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и не ранее его официального опубликования.

Глава Родниковского сельского поселения Е.А. Тарасов

Проект подготовлен и внесен:

Главный специалист

финансового отдела администрации

Родниковского сельского поселения С.А. Белова

Проект согласован:

Заместитель главы

Родниковского сельского поселения

Курганинского района В.В. Хохлов

Главный специалист (юрист)

общего отдела администрации

Родниковского сельского поселения А.В. Сафронов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Родниковского сельского

поселения

Курганинского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие коммунального хозяйства на территории Родниковского сельского поселения Курганинского района» на 2017 -2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района  |
| Подпрограммы муниципальной программы | - «Развитие водопроводно-канализационного комплекса Родниковского сельского поселения на 2017 - 2019 год»- «Поддержка муниципальных казенных предприятий Родниковского сельского поселения на 2017 - 2019 год» |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | Заместитель главы Родниковского сельского поселения  |
| Иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной программы | РМКП «Сервис» |
| Цели муниципальной программы | -Повышение уровня жизни населения, проживающего в Родниковском сельском поселении Курганинского района посредством развития инженерной инфраструктуры;-Предоставление субсидии на покрытие убытков организациям жилищно-коммунального хозяйства в связи с реализацией населению коммунальных услуг по тарифам ниже себестоимости. |
| Задачи муниципальной программы | - развитие инженерной инфраструктуры поселения, формирование условий для стабильного экономического развития повышения инвестиционной привлекательности;- осуществление строительства, капитального ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры;-компенсация за счет средств бюджета сельского поселения накопленные убытки предприятия РМКП «Сервис». |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - Протяженность отремонтированных водопроводных сетей;- Протяженность отремонтированных канализационных сетей.- Количество направленных субсидий на покрытие убытков организациям жилищно-коммунального хозяйства в связи с реализацией населению коммунальных услуг по тарифам ниже себестоимости |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017 – 2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объемы и объем финансирования:1250,0 тыс. рублей средства бюджета поселения, в том числе: 2017 год – 250,0 тыс. рублей;2018 год – 500,0 тыс. рублей;2019 год – 500,0 тыс. рублей.0,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета  |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Осуществляет администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |

# 1. Характеристика текущего состояния коммунального хозяйства и прогноз его развития в результате реализации муниципальной программы

Большинство российских городов и сельских поселений испытывают ограничения в своем социально-экономическом развитии, связанные с тем, что имеющаяся жилищно-коммунальная инфраструктура не отвечает требованиям нового времени и не позволяет обеспечивать достойное качество жизни населения.

Наиболее острые проблемы связаны с состоянием основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства. Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате возрастает не только количество аварий и повреждений на один километр сетей, что является негативным социальным фактором, но и увеличиваются затраты на восстановление основных фондов.

Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды, уличная водопроводная сеть находится в аварийном состоянии.

#

# 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Статус\* | Значение показателей |
| 1 год реализации | 2 год реализации | 3 год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства на территории Родниковского сельского поселения Курганинского района» |
|  | Цель: - Повышение уровня жизни населения, проживающего в Родниковском сельском поселении Курганинского района посредством развития инженерной инфраструктуры;- Предоставление субсидии на покрытие убытков организациям жилищно-коммунального хозяйства в связи с реализацией населению коммунальных услуг по тарифам ниже себестоимости. |
|  | Задача:- развитие инженерной инфраструктуры поселения, формирование условий для стабильного экономического развития повышения инвестиционной привлекательности;- осуществление строительства, капитального ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры;-компенсация за счет средств бюджета сельского поселения накопленные убытки предприятия РМКП «Сервис». |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | км |  | 80,7 | 80,7 | 80,7 |
| 1.2 | Протяженность отремонтированных канализационных сетей | км |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 1.3 | Количество направленных субсидий на покрытие убытков организациям жилищно-коммунального хозяйства в связи с реализацией населению коммунальных услуг по тарифам ниже себестоимости | Ед. |  | не более 2 в год | не более 2 в год | не более 2 в год |
| 2 | Подпрограмма № 1 «Развитие водопроводно-канализационного комплекса Родниковского сельского поселения на 2017 - 2019 год» |
|  | Цель: - Повышение уровня жизни населения, проживающего в Родниковском сельском поселении Курганинского района посредством развития инженерной инфраструктуры |
|  | Задача: - развитие инженерной инфраструктуры поселения, формирование условий для стабильного экономического развития повышения инвестиционной привлекательности;- осуществление строительства, капитального ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры; |
| 2.1 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | км |  | 80,7 | 80,7 | 80,7 |
| 2.2 | Протяженность отремонтированных канализационных сетей | км |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3. | Подпрограмма № 2«Поддержка муниципальных казенных предприятий Родниковского сельского поселения на 2017 - 2019 год» |
|  | Цель: - Предоставление субсидии на покрытие убытков организациям жилищно-коммунального хозяйства в связи с реализацией населению коммунальных услуг по тарифам ниже себестоимости. |
|  | Задачи: Компенсация за счет средств бюджета сельского поселения накопленные убытки предприятия РМКП «Сервис» |
| 3.1 | Количество направленных субсидий на покрытие убытков организациям жилищно-коммунального хозяйства в связи с реализацией населению коммунальных услуг по тарифам ниже себестоимости | Ед. |  | не более 2 в год | не более 2 в год | не более 2 в год |

Целью Программы является повышение уровня жизни населения, проживающего в Родниковском сельском поселении, посредством развития общественной инфраструктуры, а так же предоставление субсидии на покрытие убытков организациям жилищно-коммунального хозяйства в связи с реализацией населению коммунальных услуг по тарифам ниже себестоимости.

В рамках осуществления поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- развитие инженерной инфраструктуры, формирование условий для стабильного экономического развития повышения инвестиционной привлекательности поселения;

- осуществление строительства, капитального ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры;

- компенсация за счет средств бюджета сельского поселения накопленные убытки предприятия РМКП «Сервис».

Сроки реализации программы: 2017-2019 годы.

#

# 3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования,всего (тыс. руб) | В том числе по годам | Непосред­ственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС) |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1. | Развитие комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения | всего | 600,0 | 100,0 | 250,0 | 250,0 | Уменьшение потерь, Приобретение резервного оборудования (аварийного запаса) | Администрация Родниковского сельского поселения |
|  | в том числе | местный бюджет | 600,0 | 100,0 | 250,0 | 250,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Безаварийное прохождение осенне-зимнего периода, ликвидация последствий ЧС на объектах водопроводно-канализационного комплекса | всего | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Обеспечение стабильной работы водозаборных и очистных сооружений в осенне-зимний период | Администрация Родниковского сельского поселения |
|  | в том числе | местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение выполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства (Предоставление субсидии на покрытие убытков организациям жилищно-коммунального хозяйства) | всего | 500,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | Стабилизация финансового положения РМКП «Сервис» | Администрация Родниковского сельского поселения |
|  | в том числе | местный бюджет | 500,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего | 1250,0 | 250,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1250,0 | 250,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия программы сгруппированы по следующим направлениям:

- мероприятия по развитию водопроводно-канализационного комплекса;

- мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду;

- предоставление субсидии на покрытие убытков организациям жилищно-коммунального хозяйства в связи с реализацией населению коммунальных услуг в результате недополученных доходов.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем необходимых финансовых средств из бюджета поселения для реализации Программы составляет 1250,0 тыс. рублей, в том числе:

- 2017 год – 250,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 500,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 500,0 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Объем финансирования (тыс. руб.)  |
| Всего | 2017 г | 2018 г | 2019 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Развитие водопроводно-канализационного комплекса Родниковского сельского поселения на 2017 - 2019 год», общая сумма финансирования, в т.ч. | 750,0 | 150,0 | 300,0 | 300,0 |
| местный бюджет | 750,0 | 150,0 | 300,0 | 300,0 |
| «Поддержка муниципальных казенных предприятий Родниковского сельского поселения на 2017 - 2019 год», общая сумма финансирования, в т.ч. | 500,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 |
| местный бюджет | 500,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 |
| **Всего, в том числе:** | 1250,0 | 250,0 | 500,0 | 500,0 |
| местный бюджет | 1250,0 | 250,0 | 500,0 | 500,0 |

Сумма средств для реализации муниципальной программы определена с учетом средств, необходимых для проектирования, строительства, расширения, реконструкции, модернизации и технического перевооружения социальной и инженерной инфраструктуры, на основании проектно-сметной документации, аналоговых ценовых позиций и т.д.

В рамках Программы на реализацию мероприятий Программы возможно привлечение средств краевого бюджета.

5. Методика оценки эффективности реализации

 муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

# 6. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализаций Программы предполагает закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Текущее управление осуществляется координатором Программы – администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района.

Координатор Программы:

-обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с иными исполнителями отдельных мероприятий Программы;

-формирует структуру Программы и перечень иных исполнителей отдельных мероприятий Программы;

-организует реализацию программы, координацию деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий Программы;

-принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей Программы;

-осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Программы на основании предложений муниципальных заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий Программы;

-осуществляет мониторинг и анализ отчетов, иных исполнителей отдельных мероприятий Программы;

представляет в финансовый отдел администрации Родниковского сельского поселения Курганинского района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;

-организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;

-размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на официальном сайте в сети "Интернет";

осуществляет иные полномочия, установленные Программой.

Муниципальный заказчик:

-заключает договоры в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

-ежемесячно и (или) ежеквартально представляет отчетность координатору программы о результатах выполнения мероприятий Программы;

-определяет балансодержателя в установленном законодательством порядке по мероприятиям инвестиционного характера (строительство, реконструкция);

-несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

-осуществляет согласование с основными участниками Программы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

-разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий Программы в сроки, установленные координатором программы представляет координатору Программы утвержденные сетевые планы-графики (изменения в сетевые планы-графики) реализации мероприятий Программы а также сведения о выполнении сетевых планов-графиков.

Ответственный за выполнение мероприятий:

-заключает соглашения с получателями субсидий в установленном законодательством порядке;

-ежемесячно и (или) ежеквартально представляет отчетность координатору Программы о результатах выполнения мероприятий Программы (подпрограммы);

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района.

Главный специалист

финансового отдела администрации

Родниковского сельского поселения С.А. Белова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

Родниковского сельского поселения Курганинского района
«Развитие коммунального хозяйства на территории поселения на 2017-2019 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие водопроводно-канализационного комплекса Родниковского сельского поселения на 2017 - 2019 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района, Заместитель главы Родниковского сельского поселения |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | Заместитель главы Родниковского сельского поселения  |
| Иные исполнители отдельных мероприятий подпрограммы | РМКП «Сервис» |
| Цели подпрограммы | -Повышение уровня жизни населения, проживающего в Родниковском сельском поселении Курганинского района посредством развития инженерной инфраструктуры. |
| Задачи подпрограммы | - развитие инженерной инфраструктуры поселения, формирование условий для стабильного экономического развития повышения инвестиционной привлекательности;- осуществление строительства, капитального ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - Протяженность отремонтированных водопроводных сетей;- Протяженность отремонтированных канализационных сетей. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2017 – 2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объемы и объем финансирования:750,0 тыс. рублей средства бюджета поселения, в том числе: 2017 год – 150,0 тыс. рублей;2018 год – 300,0 тыс. рублей;2019 год – 300,0 тыс. рублей.0,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета  |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Осуществляет администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации Подпрограммы муниципальной программы Родниковского сельского поселения

В настоящее время состояние инженерной инфраструктуры Родниковского сельского поселения характеризуется высокой степенью физического износа, надежность систем жизнеобеспечения находится на низком уровне, количество аварий и повреждений в жилищно-коммунальном комплексе неуклонно возрастает.

Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды, уличная водопроводная сеть находится в аварийном состоянии.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Статус\* | Значение показателей |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Развитие водопроводно-канализационного комплекса Родниковского сельского поселения на 2017 - 2019 год» |
|  | Цель:- Повышение уровня жизни населения, проживающего в Родниковском сельском поселении Курганинского района посредством развития инженерной инфраструктуры |
|  | Задача: - развитие инженерной инфраструктуры поселения, формирование условий для стабильного экономического развития повышения инвестиционной привлекательности;- осуществление строительства, капитального ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры; |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | км |  | 80,7 | 80,7 | 80,7 |
| 1.2 | Протяженность отремонтированных канализационных сетей | км |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб) | В том числе по годам | Непосред­ственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС) |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1. | Развитие комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения | всего | 600,0 | 100,0 | 250,0 | 250,0 | Уменьшение потерь, Приобретение резервного оборудования (аварийного запаса) | Администрация Родниковского сельского поселения |
|  | в том числе | местный бюджет | 600,0 | 100,0 | 250,0 | 250,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Безаварийное прохождение осенне-зимнего периода, ликвидация последствий ЧС на объектах водопроводно-канализационного комплекса | всего | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Обеспечение стабильной работы водозаборных и очистных сооружений в осенне-зимний период | Администрация Родниковского сельского поселения |
|  | в том числе | местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего | 750,0 | 150,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 750,0 | 150,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Родниковского сельского поселения Курганинского района.

Общий объем финансового обеспечения, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы целевой программы в 2017-2019 годы, составляет 750,0 тыс. рублей за счет средств бюджета, в том числе:

в 2017 году – 150,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 300,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 300,0 тыс. рублей;

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

# 5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий, в том числеметодику оценки эффективности Подпрограммы

Механизм реализации мероприятий Подпрограммы включает:

-координацию подпрограммных мероприятий в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на их реализацию;

-уточнение целевых показателей и затрат по подпрограммным мероприятиям;

закупку товаров, работ и услуг за счет местного бюджета в соответствии с [Федеральным законом](http://ivo.garant.ru/document?id=70253464&sub=0) от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

-оценку эффективности выполненных подпрограммных мероприятий; подготовку предложений по корректировке Подпрограммы;

-разработку перечня целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации подпрограммных мероприятий и ведение ежеквартальной отчетности по реализации Подпрограммы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Текущее управление Подпрограммой и ответственность за реализацию ее мероприятий осуществляет координатор Подпрограммы — администрация Родниковского сельского поселения.

Координатор Подпрограммы:

-организует координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы;

-организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы;

-осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Подпрограммы;

-готовит ежегодный доклад о ходе реализации Подпрограммы; осуществляет мониторинг и анализ отчетов ответственных за реализацию мероприятий;

-осуществляет оценку социально-экономической эффективности, оценку целевых индикаторов и показателей реализации Подпрограммы;

-осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации Подпрограммы;

-предоставляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации Подпрограммы.

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы:

-заключает соглашения о предоставлении субсидий в установленном законодательством порядке;

-осуществляет текущий контроль за использованием субсидий, предусмотренных Подпрограммой;

-разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий Подпрограммы.

-осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой муниципальной программы.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы муниципальной программы осуществляет администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района.

Главный специалист

финансового отдела администрации

Родниковского сельского поселения С.А. Белова

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе

Родниковского сельского поселения Курганинского района
«Развитие коммунального хозяйства на территории поселения на 2017-2019 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Поддержка муниципальных казенных предприятий Родниковского сельского поселения на 2017 - 2019 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Администрация Родниковского сельского поселения Курганинского районаЗаместитель главы Родниковского сельского поселения |
| Основание для разработки подпрограммы | Ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановление главы Родниковского сельского поселения Курганинского района от 16 апреля 2012 года № 44 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),-индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» |
| Иные исполнители мероприятий подпрограммы | РМКП «Сервис» |
| Цель подпрограммы | Предоставление субсидии на покрытие убытков организациям жилищно-коммунального хозяйства в связи с реализацией населению коммунальных услуг по тарифам ниже себестоимости |
| Задачи подпрограммы | Компенсация за счет средств бюджета сельского поселения накопленные убытки предприятия РМКП «Сервис» |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Количество направленных субсидий на покрытие убытков организациям жилищно-коммунального хозяйства в связи с реализацией населению коммунальных услуг по тарифам ниже себестоимости |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2017-2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объём финансирования 500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения в том числе по годам:2017 г. – 100,0 тыс. руб.2018 г. – 200,0 тыс. руб.2019 г. – 200,0 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |

# 1. Характеристика текущего состояния коммунального хозяйства и прогноз его развития в результате реализации подпрограммы

В Родниковском сельском поселении Курганинского района муниципальное казенное предприятие «Сервис» является единственным предприятием в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которое предоставляет жителям поселения коммунальные услуги, обеспечивая тем самым нормальную жизнедеятельность населения, предприятий и организаций станицы Родниковской. А также является практически единственным подрядчиком по таким видам работ как: распределение воды, удаление и обработка сточных вод, сбор и вывоз твердых бытовых отходов, и содержание мест массового отдыха.

Предприятие в данный момент находится в трудном финансовом положении. Проанализировав работу предприятия за 2016 год, выявлено, что муниципальное казенное предприятие «Сервис» сработало в убыток. Реализация подпрограммы позволит администрации Родниковского сельского поселения Курганинского района помочь и компенсировать за счет средств бюджета сельского поселения накопленные убытки предприятия.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Предоставление субсидии на покрытие убытков организациям жилищно-коммунального хозяйства в связи с реализацией населению коммунальных услуг по тарифам ниже себестоимости.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Статус\* | Значение показателей |
| 2017 г | 2018 г | 2019 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма № 2 «Поддержка муниципальных казенных предприятий Родниковского сельского поселения на 2017 - 2019 год» |
|  | Цель: - Предоставление субсидии на покрытие убытков организациям жилищно-коммунального хозяйства в связи с реализацией населению коммунальных услуг по тарифам ниже себестоимости. |
|  | Задачи: Компенсация за счет средств бюджета сельского поселения накопленные убытки предприятия РМКП «Сервис» |
| 3.1 | Количество направленных субсидий на покрытие убытков организациям жилищно-коммунального хозяйства в связи с реализацией населению коммунальных услуг по тарифам ниже себестоимости | Ед. |  | не более 2 в год | не более 2 в год | не более 2 в год |

Подпрограмма будет реализовываться в период 2017-2019 годов.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы планируется провести следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего, тыс.руб. | в том числе | Непосред­ственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС) |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | Обеспечение выполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства (Предоставление субсидии на покрытие убытков организациям жилищно-коммунального хозяйства) | Местный бюджет | 500,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | Стабилизация финансового положения РМКП «Сервис» | Администрация Родниковского сельского поселения |
|  | **Итого:** |  | **500,0** | **100,0** | **200,0** | **200,0** |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятия подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Родниковского сельского поселения Курганинского района.

Общий объем финансового обеспечения, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы целевой программы в 2017-2019 годы, составляет 500,0 тыс. рублей за счет средств бюджета, в том числе:

в 2017 году – 100,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 200,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 200,0 тыс. рублей;

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

# 5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий, в том числе

# методику оценки эффективности Подпрограммы

Механизм реализации мероприятий Подпрограммы включает:

-координацию подпрограммных мероприятий в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на их реализацию;

-уточнение целевых показателей и затрат по подпрограммным мероприятиям;

закупку товаров, работ и услуг за счет местного бюджета в соответствии с [Федеральным законом](http://ivo.garant.ru/document?id=70253464&sub=0) от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

-оценку эффективности выполненных подпрограммных мероприятий; подготовку предложений по корректировке Подпрограммы;

-разработку перечня целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации подпрограммных мероприятий и ведение ежеквартальной отчетности по реализации Подпрограммы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Текущее управление Подпрограммой и ответственность за реализацию ее мероприятий осуществляет координатор Подпрограммы — администрация Родниковского сельского поселения.

Координатор Подпрограммы:

-организует координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы;

-организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы;

-осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Подпрограммы;

-готовит ежегодный доклад о ходе реализации Подпрограммы; осуществляет мониторинг и анализ отчетов ответственных за реализацию мероприятий;

-осуществляет оценку социально-экономической эффективности, оценку целевых индикаторов и показателей реализации Подпрограммы;

-осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации Подпрограммы;

-предоставляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации Подпрограммы.

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы:

-заключает соглашения о предоставлении субсидий в установленном законодательством порядке;

-осуществляет текущий контроль за использованием субсидий, предусмотренных Подпрограммой;

-разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий Подпрограммы.

-осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой муниципальной программы.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы муниципальной программы осуществляет администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района.

Главный специалист

финансового отдела администрации

Родниковского сельского поселения С.А. Белова