**АДМИНИСТРАЦИЯ РОДНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21.03.2017 № 68

станица Родниковская

# **О внесении изменений в постановление 258 от 20 октября 2016 года**

 **«Об утверждении муниципальной целевой программы Родниковского сельского поселения Курганинского района «Комплексное и устойчивое развитие Родниковского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства на 2017-2019 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановления администрации Родниковского сельского поселения Курганинского района от 26 августа 2016 года № 216 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Родниковского сельского поселения Курганинского района», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Родниковского сельского поселения от 20 октября 2016 года № 258 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского сельского поселения Курганинского района «Комплексное и устойчивое развитие Родниковского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства на 2017-2019 годы», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет-сайте администрации Родниковского сельского поселения Курганинского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Родниковского сельского поселения Курганинского района В.В. Хохлова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Родниковского сельского поселения Е.А. Тарасов

Проект подготовлен и внесён:

Финансовым отделом администрации

Родниковского сельского поселения

Начальник

финансового отдела администрации

Родниковского сельского поселения С.А. Белова

Проект согласован:

Заместитель главы Родниковского

сельского поселения В.В. Хохлов

Главный специалист (юрист)

общего отдела администрации

Родниковского сельского поселения А.В. Сафронов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Родниковского сельского

поселения

Курганинского района

от 21марта 2017 года № 68

ПАСПОРТ

муниципальной программы Родниковского сельского поселения Курганинского района «Комплексное и устойчивое развитие Родниковского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства на 2017-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Родниковского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма- «Развитие сети автомобильных дорог Родниковского сельского поселения на 2017-2019 годы»;- «Мероприятия муниципальной программы поселений Курганинского района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства на 2017-2019 годы» |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | - Повышение уровня жизни населения, безопасности дорожного движения, проживающего в Родниковском сельском поселении Курганинского района посредством улучшения состояния автомобильных дорог;- Обеспечение устойчивого территориального развития Родниковского сельского поселения Курганинского района посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства поселения, ее инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды |
| Задачи муниципальной программы | - развитие инженерной инфраструктуры поселения, формирование условий для стабильного экономического развития;-осуществление строительства, капитального ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и ремонт автомобильных дорог;-подготовка градостроительной и землеустроительной документации поселения;-организация внесения изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования Родниковского сельского поселения |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | -протяженность отремонтированных автомобильных дорог-количество подготовленных проектов планировок и проектов межевания территории, внесение изменений в генеральный план Родниковского сельского поселения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, источник финансирования | Общий объем финансирования программы на 2017-2019 годы составляет 9844,8 тыс. рублей, в том числе:2017 год – 3765,4 тыс. руб.2018 год – 2988,1 тыс. руб.2019 год – 3091,3 тыс. руб.источник финансирования - средства бюджета Родниковского сельского поселения |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет администрация Родниковского сельского поселения |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения Родниковского сельского поселения Курганинского района, устойчивому развитию территории поселения, предусмотренной концепцией социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территорий Родниковского сельского поселения Курганинского района путем:

-повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;

-повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;

-улучшения демографической ситуации;

-развития в сельской местности местного самоуправления и институтов гражданского общества

В ходе экономических преобразований сформирован и планово наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности комплексного развития Родниковского сельского поселения Курганинского района, активизации человеческого фактора экономического роста.

Наращивание социально-экономического потенциала Родниковского сельского поселения, придание этому процессу устойчивости и необратимости является главной задачей поселения.

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии поселения является низкий уровень комфортности проживания на территории Родниковского сельского поселения.

Низкий уровень комфортности проживания на территории Родниковского сельского поселения Курганинского района влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи.

Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Основными целями Программы являются:

-удовлетворение потребностей населения Родниковского сельского поселения Курганинского района, создание комфортных условий жизнедеятельности;

-стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий территории Родниковского сельского поселения;

-повышение уровня комплексного обустройства Родниковского сельского поселения Курганинского района, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Для финансирования муниципальной программы предусмотрены средства бюджета поселения.

Планируется привлечение средств из краевого бюджета.

Результаты реализации Программы окажут значительное положительное влияние на решение проблем в сфере газификации, улучшения жилищных условий, безопасности дорожного движения.

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит:

-улучшить низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

-улучшить низкий уровень развития рынка жилья на территории Родниковского сельского поселения Курганинского района;

Орган местного самоуправления Родниковского сельского поселения Курганинского района осуществляют:

-контроль за ходом реализации Программы, эффективным и целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

-подготовку предложений по корректировке программы в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития, ускорению или приостановке реализации отдельных мероприятий;

-информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы, мониторинг хода выполнения мероприятий Программы и подготовку отчета о реализации Программы;

-разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;

-мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно - аналитическое обеспечение процесса реализации;

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Родниковского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства на 2017-2019 годы»Цель: - Повышение уровня жизни населения, безопасности дорожного движения, проживающего в Родниковском сельском поселении Курганинского района посредством улучшения состояния автомобильных дорог;- Обеспечение устойчивого территориального развития Родниковского сельского поселения Курганинского района посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства поселения, ее инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды |
| Задача:- развитие инженерной инфраструктуры поселения, формирование условий для стабильного экономического развития;-осуществление строительства, капитального ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и ремонт автомобильных дорог;-подготовка градостроительной и землеустроительной документации поселения;-организация внесения изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования Родниковского сельского поселения |
| 1.1. | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 1.2. | -протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км. | 3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| 1.3. | -количество подготовленных проектов планировок и проектов межевания территории, внесение изменений в генеральный план Родниковского сельского поселения | Ед. | 3 | 3 | - | - |
| 2.1. | Подпрограмма № 1 «Развитие сети автомобильных дорог Родниковского сельского поселения на 2017-2019 годы» |
|  | Цель: Повышение уровня жизни населения, безопасности дорожного движения, проживающего в Родниковском сельском поселении Курганинского района посредством улучшения состояния автомобильных дорог |
|  | Задачи: - Развитие инженерной инфраструктуры поселения, формирование условий для стабильного экономического развития;- Осуществление строительства, капитального ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и ремонт автомобильных дорог |
| 2.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км. | 3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| 2.2 | Подпрограмма № 2 «Мероприятия муниципальной программы поселений Курганинского района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства на 2017-2019 годы» |
|  | Цель: Обеспечение устойчивого территориального развития Родниковского сельского поселения Курганинского района посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства поселения, ее инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды |
|  | Задача:- Подготовка градостроительной и землеустроительной документации поселения;- Организация внесения изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования Родниковского сельского поселения |
| 2.2.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
|  | - количество подготовленных проектов планировок и проектов межевания территории, внесение изменений в генеральный план Родниковского сельского поселения | Ед. | 3 | 3 | - | - |

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам | Непосредственный результат мероприятия | Участник муниципальной программы (мун-й заказчик, ГРБС) |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог, в том числе:** | **всего** | **8613,1** | **3213,1** | **2700,0** | **2700,0** | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | Администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |
| местный бюджет | 8613,1 | 3213,1 | 2700,0 | 2700,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятия в рамках дорожной деятельности (Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, Приобретение дорожных знаков, краски, нанесение разметки) | **итого** | **3513,1** | **1513,1** | **1000,0** | **1000,0** | Повышение транспортно - эксплуатационного состояния дороги |
| местный бюджет | 3513,1 | 1513,1 | 1000,0 | 1000,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (Строительство новой автодороги Северный въезд, устройство тротуаров) | **итого** | **5100,0** | **1700,0** | **1700,0** | **1700,0** | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | Администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |
| местный бюджет | 5100,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| **2.** | **Обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе:** | **всего** | **871,7** | **192,3** | **288,1** | **391,3** | Обеспечение безопасности дорожного движения | Администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |
| местный бюджет | 871,7 | 192,3 | 288,1 | 391,3 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятия в рамках дорожной деятельности (Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог, капитальный ремонт автомобильных дорог, содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них) | **итого** | **871,7** | **192,3** | **288,1** | **391,3** | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| местный бюджет | 871,7 | 192,3 | 288,1 | 391,3 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| **3.** | **Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории поселений Курганинского района, в том числе:** | **всего** | **360,0** | **360,0** | **0,0** | **0,0** | Совершенствование системы расселения, застройки, благоустройства поселения | Администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |
| местный бюджет | 360,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Осуществление части полномочий муниципального района в области архитектуры и градостроительства (подготовка проектов планировок и проектов межевания территории, Родниковского сельского поселения, подготовка градостроительной и землеустроительной документации поселения) | **итого** | **360,0** | **360,0** | **0,0** | **0,0** | Внесение изменений в генеральный план |
| местный бюджет | 360,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | **9844,8** | **3765,4** | **2988,1** | **3091,3** |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем необходимых финансовых средств из бюджета поселения для реализации подпрограммы составляет 9844,8 тыс. руб. в том числе по основным мероприятиям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие | Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов | В том числе по году реализации |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог | Местный бюджет | 8613,1 | 3213,1 | 2700,0 | 2700,0 |
| Обеспечение безопасности дорожного движения | Местный бюджет | 871,7 | 192,3 | 288,1 | 391,3 |
| Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории поселений Курганинского района | Местный бюджет | 360,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по программе | 9844,8 | 3765,4 | 2988,1 | 3091,3 |

Финансирование мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Родниковского сельского поселения Курганинского района, а также за счет краевых финансовых средств, привлеченных в установленном порядке.

Объем финансирования мероприятий на 2017 - 2019 годы определен исходя из затрат на реализацию аналогичных мероприятий, реализуемых в Родниковском сельском поселении в 2016 году.

Средства краевого бюджета, направляемые на финансирование мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при уточнении бюджета на соответствующий финансовый год.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее исполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района (далее – администрация).

Администрация:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей отдельных мероприятий государственной программы;

представляет в финансовый отдел поселения сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети "Интернет";

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации муниципальной программы;

разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий муниципальной программы, осуществляет контроль за их выполнением;

ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в финансовый отдел поселения доклад о ходе выполнения программных мероприятий и об эффективности использования финансовых средств;

по результатам выполнения муниципальной программы подготавливает и представляет доклад о результатах выполнения государственной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы, включая оценку достижения утвержденных целевых индикаторов и показателей;

несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает предоставление финансирования для выполнения мероприятий программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Начальник

финансового отдела администрации

Родниковского сельского поселения С.А. Белова

 Приложение № 1

 к муниципальной программе

 «Комплексное и устойчивое развитие

 Родниковского сельского поселения

 Курганинского района в сфере строительства

 архитектуры и дорожного хозяйства

 на 2017-2019 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы«Развитие сети автомобильных дорог Родниковского сельского поселения на 2017-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Основной разработчик подпрограммы | Администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |
| Координатор подпрограммы | Администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня жизни населения, безопасности дорожного движения, проживающего в Родниковском сельском поселении Курганинского района посредством улучшения состояния автомобильных дорог |
| Задачи подпрограммы | - Развитие инженерной инфраструктуры поселения, формирование условий для стабильного экономического развития;- Осуществление строительства, капитального ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и ремонт автомобильных дорог |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2019годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 9484,8тыс. руб. в том числе:2017 год – 3405,4 тыс.руб.2018 год – 2988,1 тыс.руб.2019 год – 3091,3 тыс.руб. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации подпрограммы муниципальной программы

Родниковского сельского поселения

Одним из основных проблем развития Родниковского сельского поселения является неудовлетворительное состояние автомобильных дорог.

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта и приводит к дальнейшему ухудшению состояния автомобильных дорог. В результате возрастает количество повреждений на один километр, что является негативным социальным фактором и увеличиваются затраты на восстановление полотна дороги.

Экономика Родниковского сельского поселения Курганинского района напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги местного значения составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры, обеспечивая перемещение пассажиров, товаров и услуг как внутри населенного пунктов, так и в границах муниципальных районов. При этом их транспортно-эксплуатационное состояние значительно хуже, чем федеральных и региональных дорог. Без надлежащего уровня транспортно-эксплуатационного состояния всей сети автомобильных дорог, проходящих по территории поселения, невозможно решение задач достижения устойчивого экономического роста. Общее состояние автомобильных дорог местного значения в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень их развития достаточным.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, а также с повреждением автотранспортных средств, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы, затраты по восстановлению разрушенных элементов автомобильных дорог и исчисляются десятками миллионов рублей в год.

Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств, приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

Таким образом, основной целью Программы является формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Родниковского сельского поселения Курганинского района, соответствующей потребностям населения и экономики. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения поселения;

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения.

Тактическая задача - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью Программы является повышение уровня жизни населения, безопасности дорожного движения, проживающего в Родниковском сельском поселении, посредством дальнейшего развития сети автомобильных дорог.

В рамках осуществления поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- развитие инфраструктуры, формирование условий для стабильного экономического развития повышения инвестиционной привлекательности поселения;

- осуществление капитального ремонта, расширение, реконструкция и ремонт автомобильных дорог.

Сроки реализации программы: 2017-2019 годы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Статус\* | Значение показателей |
| 1 год реализации | 2 год реализации | 3 год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Развитие сети автомобильных дорог Родниковского сельского поселения на 2017-2019 годы» |
|  | Цель: Повышение уровня жизни населения, безопасности дорожного движения, проживающего в Родниковском сельском поселении Курганинского района посредством улучшения состояния автомобильных дорог |
|  | Задачи: - Развитие инженерной инфраструктуры поселения, формирование условий для стабильного экономического развития;- Осуществление строительства, капитального ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и ремонт автомобильных дорог |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км. | 3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусматриваются мероприятия, направленные на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, не предусмотренной другими целевыми программами.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, Всего (тыс.руб.) | в том числе по годам | Непосредственный результат мероприятия | Участник муниципальной программы (мун-й заказчик, ГРБС) |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мероприятия в рамках дорожной деятельности (Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, Приобретение дорожных знаков, краски, нанесение разметки) | **итого** | **3513,1** | **1513,1** | **1000,0** | **1000,0** | Повышение транспортно - эксплуатационного состояния дороги | Администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |
| местный бюджет | 3513,1 | 1513,1 | 1000,0 | 1000,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (Строительство новой автодороги Северный въезд, устройство тротуаров) | **итого** | **5100,0** | **1700,0** | **1700,0** | **1700,0** | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | Администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |
| местный бюджет | 5100,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 |
| краевой бюджет | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятия в рамках дорожной деятельности (Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог, капитальный ремонт автомобильных дорог, содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них) | **итого** | **871,7** | **192,3** | **288,1** | **391,3** | Обеспечение безопасности дорожного движения | Администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |
| местный бюджет | 871,7 | 192,3 | 288,1 | 391,3 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого**: |  | **9484,8** | **3405,4** | **2988,1** | **3091,3** |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем необходимых финансовых средств из бюджета поселения для реализации подпрограммы составляет 9484,8 тыс. руб. в том числе:

- 2017 год – 3405,4 тыс. руб.

- 2018 год – 2988,1 тыс. руб.

- 2019 год – 3091,3 тыс. руб.

Сумма средств, для реализации подпрограммы определена с учетом средств, необходимых для проектирования, строительства, расширения, реконструкции, модернизации и ремонта, автомобильных дорог, на основании проектно-сметной документации, аналоговых ценовых позиций и т.д.

В рамках Программы на реализацию мероприятий подпрограммы возможно привлечение средств из краевого бюджета.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов | В том числе по году реализации |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Местный бюджет | 9484,8 | 3405,4  | 2988,1  | 3091,3  |
| Всего по подпрограмме | 9484,8 | 3405,4  | 2988,1  | 3091,3  |

# 5. Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевые показатели | Единица измерения | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|
| 1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 4,40 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |

6. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Текущее управление осуществляется координатором Программы – заместителем главы Родниковского сельского поселения Курганинского района.

Координатор подпрограммы:

- обеспечивает разработку, ее согласование с иными исполнителями отдельных мероприятий;

- формирует структуру подпрограммы и перечень иных исполнителей отдельных мероприятий;

- организует реализацию подпрограммы, координацию деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы на основании предложений муниципальных заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий;

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов, иных исполнителей отдельных мероприятий;

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы на официальном сайте в сети "Интернет";

- осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Муниципальный заказчик:

- заключает договоры в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- определяет балансодержателя в установленном законодательством порядке по мероприятиям инвестиционного характера (строительство, реконструкция);

- несет ответственность за целевое и эффективное использование, выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

- разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий подпрограммы в сроки, установленные координатором программы представляет координатору Программы (подпрограммы), утвержденные сетевые планы-графики (изменения в сетевые планы-графики) реализации мероприятий Программы а также сведения о выполнении сетевых планов-графиков.

Ответственный за выполнение мероприятий:

- заключает соглашения с получателями субсидий в установленном законодательством порядке;

- ежемесячно и (или) ежеквартально представляет отчетность координатору Программы о результатах выполнения мероприятий Программы (подпрограммы).

Контроль за исполнением Программы (подпрограммы) осуществляет администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района.

Начальник

финансового отдела администрации

Родниковского сельского поселения С.А. Белова

 Приложение № 2

 к муниципальной программе

 «Комплексное и устойчивое развитие

 Родниковского сельского поселения

 Курганинского района в сфере строительства

 архитектуры и дорожного хозяйства

 на 2017-2019 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы«Мероприятия муниципальной программы поселений Курганинского района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства на 2017-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Основной разработчик подпрограммы | Администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |
| Координатор подпрограммы | Администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |
| Цели подпрограммы | Обеспечение устойчивого территориального развития Родниковского сельского поселения Курганинского района посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства поселения, ее инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды |
| Задачи подпрограммы | - Подготовка градостроительной и землеустроительной документации поселения;- Организация внесения изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования Родниковского сельского поселения |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Количество подготовленных проектов планировок и проектов межевания территории, внесение изменений в генеральный план Родниковского сельского поселения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2019годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 360,0 тыс. руб. в том числе:2017 год – 360,0 тыс. руб.2018 год – 0,0 тыс. руб.2019 год – 0,0 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации подпрограммы муниципальной программы

Родниковского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации документы территориального планирования являются основой для сбалансированного развития территорий и застройки Родниковского сельского поселения, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения.

В соответствии с частью 4 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" с 31 декабря 2012 года не допускается принятие органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Согласно статье 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" с 31 декабря 2013 года не допускается выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства при отсутствии правил землепользования и застройки, за исключением строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

Согласно части 1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий сельских поселений, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий поселений, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, и иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью Подпрограммы является обеспечение устойчивого территориального развития Родниковского сельского поселения посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства, ее инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды.

Задачей Подпрограммы является подготовка градостроительной и землеустроительной документации поселения.

Организация внесения изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования Родниковского сельского поселения.

Реализация задач Подпрограммы позволит ускорить развитие инвестиционных процессов, сохранить экологическое благополучие населения и защитить окружающую природную среду, историко-культурное наследие, определить основные направления социально-экономического развития территории Родниковского сельского поселения.

В ходе реализации Подпрограммы поселение будет обеспечено актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории, отвечающими требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Сроки реализации программы: 2017-2019 годы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Статус\* | Значение показателей |
| 1 год реализации | 2 год реализации | 3 год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма № 2 «Мероприятия муниципальной программы поселений Курганинского района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства на 2017-2019 годы» |
|  | Цель: Обеспечение устойчивого территориального развития Родниковского сельского поселения Курганинского района посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства поселения, ее инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды |
|  | Задача:- Подготовка градостроительной и землеустроительной документации поселения;- Организация внесения изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования Родниковского сельского поселения |
| 1.1 | Количество подготовленных проектов планировок и проектов межевания территории, внесение изменений в генеральный план Родниковского сельского поселения | Ед. | 3 | 3 | - | - |

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусматриваются мероприятия, направленные подготовку градостроительной и землеустроительной документации на территории Родниковского сельского поселения Курганинского района, не предусмотренной другими целевыми программами.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, Всего (тыс.руб.) | в том числе по годам | Непосредственный результат мероприятия | Участник муниципальной программы (мун-й заказчик, ГРБС) |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Осуществление части полномочий муниципального района в области архитектуры и градостроительства (подготовка проектов планировок и проектов межевания территории, Родниковского сельского поселения, подготовка градостроительной и землеустроительной документации поселения) | **итого** | **360,0** | **360,0** | **0,0** | **0,0** | Внесение изменений в генеральный план | Администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |
| местный бюджет | 360,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | **Итого**: |  | **360,0** | **360,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем необходимых финансовых средств из бюджета поселения для реализации подпрограммы составляет 360,0 тыс. руб. в том числе:

- 2017 год – 360,0 тыс. руб.

- 2018 год – 0,0 тыс. руб.

- 2019 год – 0,0 тыс. руб.

Сумма средств, для реализации подпрограммы определена с учетом средств, необходимых для проектирования, строительства, расширения, реконструкции, модернизации и ремонта, автомобильных дорог, на основании проектно-сметной документации, аналоговых ценовых позиций и т.д.

В рамках Программы на реализацию мероприятий подпрограммы возможно привлечение средств из краевого бюджета.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов | В том числе по году реализации |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Местный бюджет | 360,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 360,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 |

# 5. Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевые показатели | Единица измерения | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|
| 1. | Количество подготовленных проектов планировок и проектов межевания территории, внесение изменений в генеральный план Родниковского сельского поселения | Ед. | 3 | 3 | - | - |

6. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Текущее управление осуществляется координатором Программы – заместителем главы Родниковского сельского поселения Курганинского района.

Координатор подпрограммы:

- обеспечивает разработку, ее согласование с иными исполнителями отдельных мероприятий;

- формирует структуру подпрограммы и перечень иных исполнителей отдельных мероприятий;

- организует реализацию подпрограммы, координацию деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы на основании предложений муниципальных заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий;

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов, иных исполнителей отдельных мероприятий;

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы на официальном сайте в сети "Интернет";

- осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Муниципальный заказчик:

- заключает договоры в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- определяет балансодержателя в установленном законодательством порядке по мероприятиям инвестиционного характера (строительство, реконструкция);

- несет ответственность за целевое и эффективное использование, выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

- разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий подпрограммы в сроки, установленные координатором программы представляет координатору Программы (подпрограммы), утвержденные сетевые планы-графики (изменения в сетевые планы-графики) реализации мероприятий Программы а также сведения о выполнении сетевых планов-графиков.

Ответственный за выполнение мероприятий:

- заключает соглашения с получателями субсидий в установленном законодательством порядке;

- ежемесячно и (или) ежеквартально представляет отчетность координатору Программы о результатах выполнения мероприятий Программы (подпрограммы).

Контроль за исполнением Программы (подпрограммы) осуществляет администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района.

Начальник

финансового отдела администрации

Родниковского сельского поселения С.А. Белова