КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ РОДНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ ст. Родниковская

**Об утверждении муниципальной целевой программы**

**Родниковского сельского поселения Курганинского района**

**«Комплексное и устойчивое развитие Родниковского**

**сельского поселения в сфере строительства, архитектуры**

**и дорожного хозяйства на 2021-2023 годы»**

В соответствии со [статьей 179](garantF1://12012604.179) Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Родниковского сельского поселения Курганинского района от 20 апреля 2017 года № 87 «О внесении изменений в постановление от 26 августа 2016 года № 216 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Родниковского сельского поселения Курганинского района», постановления администрации Родниковского сельского поселения Курганинского района от 26 августа 2016 года № 216 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Родниковского сельского поселения Курганинского района», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Родниковского сельского поселения Курганинского района «Комплексное и устойчивое развитие Родниковского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства на 2021-2023 годы» (прилагается).

2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте администрации Родниковского сельского поселения Курганинского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Родниковского сельского поселения Курганинского района Т.А. Ахильгову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Родниковского сельского поселения

Курганинского района Е.А. Тарасов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Родниковского сельского

поселения

Курганинского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года № \_\_\_\_

ПАСПОРТ

муниципальной программы Родниковского сельского поселения

Курганинского района «Комплексное и устойчивое развитие

Родниковского сельского поселения Курганинского района

в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства

на 2021-2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Родниковского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма  «Развитие сети автомобильных дорог Родниковского сельского поселения на 2021-2023 годы»;  «Жилище на 2021-2023 годы» |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня жизни населения, безопасности дорожного движения, проживающего в Родниковском сельском поселении Курганинского района посредством улучшения состояния автомобильных дорог;  Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, создание условий для развития массового строительства стандартного жилья, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для строительства жилья гражданам, имеющим трех и более детей |
| Задачи муниципальной программы | осуществление строительства, капитального ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и ремонт автомобильных дорог;  развитие инженерной инфраструктуры поселения, формирование условий для стабильного экономического развития;  проектирование объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | протяженность отремонтированных автомобильных дорог;  количество разработанной проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры;  количество построенных объектов инженерной инфраструктуры для электро-, газо-, водоснабжения на вновь образованных земельных участках, в том числе предоставляемых семьям имеющим трех и более детей |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021-2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, источник финансирования | Общий объем финансирования программы на 2021-2023 годы составляет 37683,9 тыс. рублей, в том числе:  2021 год – 11251,0 тыс. руб.  2022 год – 15909,7 тыс. руб.  2023 год – 10523,2 тыс. руб.  из них краевые средства на:  2021 год 7310,3 тыс. рублей;  2022 год 11520,0 тыс. рублей;  2023 год 5760,0 тыс. рублей.  Источник финансирования – средства бюджета Родниковского сельского поселения, краевые средства; |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет администрация Родниковского сельского поселения |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения Родниковского сельского поселения Курганинского района, устойчивому развитию территории поселения, предусмотренной концепцией социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2023 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территорий Родниковского сельского поселения Курганинского района путем:

повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;

повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;

улучшения демографической ситуации;

развития в сельской местности местного самоуправления и институтов гражданского общества

В ходе экономических преобразований сформирован и планово наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности комплексного развития Родниковского сельского поселения Курганинского района, активизации человеческого фактора экономического роста.

Наращивание социально-экономического потенциала Родниковского сельского поселения, придание этому процессу устойчивости и необратимости является главной задачей поселения.

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии поселения является низкий уровень комфортности проживания на территории Родниковского сельского поселения.

Низкий уровень комфортности проживания на территории Родниковского сельского поселения Курганинского района влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи.

Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Основными целями Программы являются:

удовлетворение потребностей населения Родниковского сельского поселения Курганинского района, создание комфортных условий жизнедеятельности;

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий территории Родниковского сельского поселения;

повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, создание условий для развития массового строительства стандартного жилья, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для строительства жилья гражданам, имеющим трех и более детей;

повышение уровня комплексного обустройства Родниковского сельского поселения Курганинского района, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Для финансирования муниципальной программы предусмотрены средства бюджета поселения и краевого бюджета.

Результаты реализации Программы окажут значительное положительное влияние на решение проблем в сфере газификации, улучшения жилищных условий, безопасности дорожного движения.

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит:

улучшить низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

улучшить низкий уровень развития рынка жилья на территории Родниковского сельского поселения Курганинского района;

Орган местного самоуправления Родниковского сельского поселения Курганинского района осуществляют:

контроль за ходом реализации Программы, эффективным и целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

подготовку предложений по корректировке программы в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития, ускорению или приостановке реализации отдельных мероприятий;

информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы, мониторинг хода выполнения мероприятий Программы и подготовку отчета о реализации Программы;

разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;

мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно - аналитическое обеспечение процесса реализации;

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | | | | |
| 2021 год | 2022 год | | 2023 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Родниковского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства на 2021-2023 годы» Цель:  Повышение уровня жизни населения, безопасности дорожного движения, проживающего в Родниковском сельском поселении Курганинского района посредством улучшения состояния автомобильных дорог;  Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, создание условий для развития массового строительства стандартного жилья, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для строительства жилья гражданам, имеющим трех и более детей; | | | | | | | |
| Задача:  осуществление строительства, капитального ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и ремонт автомобильных дорог;  развитие инженерной инфраструктуры поселения, формирование условий для стабильного экономического развития;  проектирование объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья | | | | | | | |
|  | Целевой показатель |  |  |  | |  | |  |
| 1.1. | протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км. | 3 | 3,5 | | 2,5 | | 3,0 |
| 1.2. | количество разработанной проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры; | Ед. | 3 | 3 | | 0 | | 0 |
| 1.3. | количество построенных объектов инженерной инфраструктуры для электро-, газо-, водоснабжения на вновь образованных земельных участках, в том числе предоставляемых семьям имеющим трех и более детей | Ед. | 3 | 0 | | 2 | | 1 |
| 2.1. | Подпрограмма № 1 «Развитие сети автомобильных дорог Родниковского сельского поселения на 2021-2023 годы» | | | | | | | |
|  | Цель: Повышение уровня жизни населения, безопасности дорожного движения, проживающего в Родниковском сельском поселении Курганинского района посредством улучшения состояния автомобильных дорог | | | | | | | |
|  | Задачи: Развитие инженерной инфраструктуры поселения, формирование условий для стабильного экономического развития;  Осуществление строительства, капитального ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и ремонт автомобильных дорог | | | | | | | |
| 2.1.1 | Целевой показатель |  |  |  | |  |  | |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км. | 3 | 3,5 | | 2,5 | 3,0 | |
| 2.2. | Подпрограмма № 2 «Жилище на 2021-2023 годы» | | | | | | | |
|  | Цель: Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, создание условий для развития массового строительства стандартного жилья, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для строительства жилья гражданам, имеющим трех и более детей | | | | | | | |
|  | Задачи: Развитие инженерной инфраструктуры поселения, формирование условий для стабильного экономического развития;  проектирование объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья | | | | | | | |
| 2.2.1 | Целевой показатель |  |  |  | |  |  | |
|  | количество разработанной проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры; | Ед. | 3 | 3 | | 0 | 0 | |
|  | количество построенных объектов инженерной инфраструктуры для электро-, газо-, водоснабжения на вновь образованных земельных участках, в том числе предоставляемых семьям имеющим трех и более детей | Ед. | 3 | 0 | | 2 | 1 | |

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам | | | Непосредственный результат мероприятия | Участник муниципальной программы (мун-й заказчик, ГРБС) |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог, в том числе:** | всего | 18335,4 | 10835,4 | 3500,0 | 4000,0 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | Администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |
| местный бюджет | 11025,1 | 3525,1 | 3500,0 | 4000,0 |
| краевой бюджет | 7310,3 | 7310,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятия в рамках дорожной деятельности (Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, устройство тротуаров, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, приобретение дорожных знаков, краски, нанесение разметки) | итого | 10500,0 | 3000,0 | 3500,0 | 4000,0 | Повышение транспортно - эксплуатационного состояния дороги |
| местный бюджет | 10500,0 | 3000,0 | 3500,0 | 4000,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | итого | 7835,4 | 7835,4 | 0,0 | 0,0 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог в 2021 году 1,8 км. |
| местный бюджет | 525,1 | 525,1 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 7310,3 | 7310,3 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе:** | всего | 1198,5 | 265,6 | 409,7 | 523,2 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |
| местный бюджет | 1198,5 | 265,6 | 409,7 | 523,2 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятия в рамках дорожной деятельности (Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог, капитальный ремонт автомобильных дорог, содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приобретение дорожных знаков, краски, нанесение разметки) | итого | 1198,5 | 265,6 | 409,7 | 523,2 |
| местный бюджет | 1198,5 | 265,6 | 409,7 | 523,2 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | **Улучшение жилищных условий, в том числе:** | всего | 18150,0 | 150,0 | 12000,0 | 6000,0 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для строительства жилья гражданам, имеющим трех и более детей | Администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |
| местный бюджет | 870,0 | 150,0 | 480,0 | 240,0 |
| краевой бюджет | 17280,0 | 0,0 | 11520,0 | 5760,0 |
| 3.1 | Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства (Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры для электро-, газо-, водоснабжения вновь образованных земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства, в том числе семьям с тремя и более детей, в кадастровом квартале 23:16:0802018 ст. Родниковской Курганинского района) | итого | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | Разработанная проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры |
| местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства (Строительство объектов инженерной инфраструктуры для электро-, газо-, водоснабжения на вновь образованных земельных участках, в том числе предоставляемых семьям имеющим трех и более детей, в кадастровом квартале 23:16:0802018 ст. Родниковской Курганинского района) | итого | 18000,0 | 0,0 | 12000,0 | 6000,0 | Земельные участки обеспеченные объектами инженерной инфраструктуры, в том числе предоставляемые семьям имеющим трех и более детей |
| местный бюджет | 720,0 | 0,0 | 480,0 | 240,0 |
| краевой бюджет | 17280,0 | 0,0 | 11520,0 | 5760,0 |
|  | Итого: |  | 37683,9 | 11251,0 | 15909,7 | 10523,2 |  |  |

4. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей муниципальной программы и решение программных задач:

Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог Родниковского сельского поселения на 2021-2023 годы», направлена на повышение уровня жизни населения, безопасности дорожного движения, проживающего в Родниковском сельском поселении Курганинского района посредством улучшения состояния автомобильных дорог.

Подпрограмма «Жилище на 2021-2023 годы», направлена на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, создание условий для развития массового строительства стандартного жилья, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для строительства жилья гражданам, имеющим трех и более детей.

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем необходимых финансовых средств из бюджета поселения для реализации подпрограммы составляет 37683,9 тыс. руб. в том числе по основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие | Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов | В том числе по году реализации | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог | Местный бюджет | 11025,1 | 3525,1 | 3500,0 | 4000,0 |
| Краевой бюджет | 7310,3 | 7310,3 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение безопасности дорожного движения | Местный бюджет | 1198,5 | 265,6 | 409,7 | 523,2 |
| Улучшение жилищных условий | Местный бюджет | 870,0 | 150,0 | 480,0 | 240,0 |
| Краевой бюджет | 17280,0 | 0,0 | 11520,0 | 5760,0 |
| Всего по программе | | 37683,9 | 11251,0 | 15909,7 | 10523,2 |

Финансирование мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Родниковского сельского поселения Курганинского района, а также за счет краевых финансовых средств, привлеченных в установленном порядке.

Объем финансирования мероприятий на 2021 - 2023 годы определен исходя из затрат на реализацию аналогичных мероприятий, реализуемых в Родниковском сельском поселении в 2020 году.

Средства краевого бюджета, направляемые на финансирование мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при уточнении бюджета на соответствующий финансовый год.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной

программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Оценка эффективности программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов программы в социально-экономическое развитие и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается как степень достижения запланированных результатов подпрограмм, входящих в ее состав.

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее исполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района (далее – администрация).

Администрация:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы;

представляет в финансовый отдел поселения сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на [официальном сайте](garantF1://23800500.169) в сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации муниципальной программы;

разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий муниципальной программы, осуществляет контроль за их выполнением;

ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в финансовый отдел поселения доклад о ходе выполнения программных мероприятий и об эффективности использования финансовых средств;

по результатам выполнения муниципальной программы подготавливает и представляет доклад о результатах выполнения муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы, включая оценку достижения утвержденных целевых индикаторов и показателей;

несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает предоставление финансирования для выполнения мероприятий программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Начальник финансового отдела администрации

Родниковского сельского поселения

Курганинского района С.А. Белова

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексное и устойчивое развитие

Родниковского сельского поселения

Курганинского района в сфере строительства

архитектуры и дорожного хозяйства

на 2021-2023 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог

Родниковского сельского поселения на 2021-2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Основной разработчик подпрограммы | Администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |
| Координатор подпрограммы | Администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня жизни населения, безопасности дорожного движения, проживающего в Родниковском сельском поселении Курганинского района посредством улучшения состояния автомобильных дорог |
| Задачи подпрограммы | Развитие инженерной инфраструктуры поселения, формирование условий для стабильного экономического развития;  Осуществление строительства, капитального ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и ремонт автомобильных дорог |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования на 2021 – 2023 годы составляет 19533,9 тыс. руб., в том числе:  2021 год – 11101,0 тыс. руб.  2022 год – 3909,7 тыс. руб.  2023 год – 4523,2 тыс. руб.  из них краевые средства на:  2021 год 7310,3 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

соответствующей сферы реализации подпрограммы муниципальной программы Родниковского сельского поселения

Одним из основных проблем развития Родниковского сельского поселения является неудовлетворительное состояние автомобильных дорог.

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта и приводит к дальнейшему ухудшению состояния автомобильных дорог. В результате возрастает количество повреждений на один километр, что является негативным социальным фактором и увеличиваются затраты на восстановление полотна дороги.

Экономика Родниковского сельского поселения Курганинского района напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги местного значения составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры, обеспечивая перемещение пассажиров, товаров и услуг как внутри населенного пунктов, так и в границах муниципальных районов. При этом их транспортно-эксплуатационное состояние значительно хуже, чем федеральных и региональных дорог. Без надлежащего уровня транспортно-эксплуатационного состояния всей сети автомобильных дорог, проходящих по территории поселения, невозможно решение задач достижения устойчивого экономического роста. Общее состояние автомобильных дорог местного значения в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень их развития достаточным.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, а также с повреждением автотранспортных средств, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы, затраты по восстановлению разрушенных элементов автомобильных дорог и исчисляются десятками миллионов рублей в год.

Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств, приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

Таким образом, основной целью Программы является формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Родниковского сельского поселения Курганинского района, соответствующей потребностям населения и экономики. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения поселения;

повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения.

Тактическая задача - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,

# сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью Программы является повышение уровня жизни населения, безопасности дорожного движения, проживающего в Родниковском сельском поселении, посредством дальнейшего развития сети автомобильных дорог.

В рамках осуществления поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

развитие инфраструктуры, формирование условий для стабильного экономического развития повышения инвестиционной привлекательности поселения;

осуществление капитального ремонта, расширение, реконструкция и ремонт автомобильных дорог.

Сроки реализации программы: 2021-2023 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Статус\* | Значение показателей | | | | |
| 1 год реализации | 2 год реализации | | 3 год реализации | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Развитие сети автомобильных дорог Родниковского сельского поселения на 2021-2023 годы» | | | | | | | |
|  | Цель: Повышение уровня жизни населения, безопасности дорожного движения, проживающего в Родниковском сельском поселении Курганинского района посредством улучшения состояния автомобильных дорог | | | | | | | |
|  | Задачи: Развитие инженерной инфраструктуры поселения, формирование условий для стабильного экономического развития;  Осуществление строительства, капитального ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и ремонт автомобильных дорог | | | | | | | |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км. | 3 | 3,5 | | 2,5 | | 3,0 |

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусматриваются мероприятия, направленные на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, не предусмотренной другими целевыми программами.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование  мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, Всего (тыс.руб.) | в том числе по годам | | | Непосредственный результат мероприятия | Участник муниципальной программы (мун-й заказчик, ГРБС) |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мероприятия в рамках дорожной деятельности (Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, устройство тротуаров, капитальный ремонт и ремонт дорог, приобретение дорожных знаков, краски, нанесение разметки) | итого | 10500,0 | 3000,0 | 3500,0 | 4000,0 | Повышение транспортно - эксплуатационного состояния дороги | Администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |
| местный бюджет | 10500,0 | 3000,0 | 3500,0 | 4000,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | итого | 7835,4 | 7835,4 | 0,0 | 0,0 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог в 2021 году 1,8 км. |
| местный бюджет | 525,1 | 525,1 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 7310,3 | 7310,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятия в рамках дорожной деятельности (Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог, капитальный ремонт автомобильных дорог, содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приобретение дорожных знаков, краски, нанесение разметки) | итого | 1198,5 | 265,6 | 409,7 | 523,2 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |
| местный бюджет | 1198,5 | 265,6 | 409,7 | 523,2 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: |  | 19533,9 | 11101,0 | 3909,7 | 4523,2 |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем необходимых финансовых средств из бюджета поселения для реализации подпрограммы составляет 19533,9 тыс. руб. в том числе:

2021 год – 11101,0 тыс. руб.

2022 год – 3909,7 тыс. руб.

2023 год – 4523,2 тыс. руб.

Сумма средств, для реализации подпрограммы определена с учетом средств, необходимых для проектирования, строительства, расширения, реконструкции, модернизации и ремонта, автомобильных дорог, на основании проектно-сметной документации, аналоговых ценовых позиций и т.д.

В рамках Программы на реализацию мероприятий подпрограммы возможно привлечение средств из краевого бюджета.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов | В том числе по году реализации | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Местный бюджет | 12223,6 | 3790,7 | 3909,7 | 4523,2 |
| Краевой бюджет | 7310,3 | 7310,3 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 19533,9 | 11101,0 | 3909,7 | 4523,2 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Текущее управление осуществляется координатором Программы – администрацией Родниковского сельского поселения Курганинского района.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку, ее согласование с иными исполнителями отдельных мероприятий;

формирует структуру подпрограммы и перечень иных исполнителей отдельных мероприятий;

организует реализацию подпрограммы, координацию деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы на основании предложений муниципальных заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов, иных исполнителей отдельных мероприятий;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы на официальном сайте в сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Муниципальный заказчик:

заключает договоры в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

определяет балансодержателя в установленном законодательством порядке по мероприятиям инвестиционного характера (строительство, реконструкция);

несет ответственность за целевое и эффективное использование, выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

Контроль за исполнением Программы (подпрограммы) осуществляет администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района.

Начальник финансового отдела администрации

Родниковского сельского поселения

Курганинского района С.А. Белова

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Комплексное и устойчивое развитие

Родниковского сельского поселения

Курганинского района в сфере строительства

архитектуры и дорожного хозяйства

на 2021-2023 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Жилище на 2021-2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Основной разработчик подпрограммы | Администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |
| Координатор подпрограммы | Администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |
| Цели подпрограммы | Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, создание условий для развития массового строительства стандартного жилья, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для строительства жилья гражданам, имеющим трех и более детей |
| Задачи подпрограммы | Развитие инженерной инфраструктуры поселения, формирование условий для стабильного экономического развития;  проектирование объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | количество разработанной проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры;  количество построенных объектов инженерной инфраструктуры для электро-, газо-, водоснабжения на вновь образованных земельных участках, в том числе предоставляемых семьям имеющим трех и более детей |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования на 2021 – 2023 годы составляет 18150,0 тыс. руб., в том числе:  2021 год – 150,0 тыс. руб.  2022 год – 12000,0 тыс. руб.  2023 год – 6000,0 тыс. руб.  из них краевые средства на:  2022 год 11520,0 тыс. рублей;  2023 год 5760,0 тыс. рублей;  Источник финансирования – средства бюджета Родниковского сельского поселения, краевые средства |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

соответствующей сферы реализации подпрограммы муниципальной программы Родниковского сельского поселения

Подпрограмма «Жилище на 2021-2023 годы» (далее подпрограмма) разработана с целью решения проблем на территории Родниковского сельского поселения в области обеспечения земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой для снижения затрат на строительство жилых домов и улучшения жилищных условий указанной категории граждан.

Основными проблемами в сфере жилищного строительства, является отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой.

Таким образом, основной целью Подпрограммы является:

улучшение жилищных условий, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для строительства жилья гражданам, имеющим трех и более детей;

повышение уровня комплексного обустройства Родниковского сельского поселения Курганинского района, объектами социальной и инженерной инфраструктуры

Для финансирования подпрограммы предусмотрены средства бюджета поселения и краевого бюджета.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,

# сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью Подпрограммы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, создание условий для развития массового строительства стандартного жилья, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для строительства жилья гражданам, имеющим трех и более детей.

В рамках осуществления поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

развитие инженерной инфраструктуры поселения, формирование условий для стабильного экономического развития проектирование объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья;

строительство объектов инженерной инфраструктуры для электро-, газо -, водоснабжения на вновь образованных земельных участках, в том числе предоставляемых семьям имеющим трех и более детей, на территории Родниковского сельского поселения Курганинского района.

Сроки реализации программы: 2021-2023 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Статус\* | | Значение показателей | | | | | | |
| 1 год реализации | | | 2 год реализации | | 3 год реализации | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | |
| 1 | Подпрограмма № 2 «Жилище на 2021-2023 годы» | | | | | | | | | | |
|  | Цель: Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, создание условий для развития массового строительства стандартного жилья, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для строительства жилья гражданам, имеющим трех и более детей | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Развитие инженерной инфраструктуры поселения, формирование условий для стабильного экономического развития;  проектирование объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья | | | | | | | | | | |
| 1.1 | количество разработанной проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры; | | | Ед. | | 3 | 3 | | 0 | | 0 |
| 1.2 | количество построенных объектов инженерной инфраструктуры для электро-, газо-, водоснабжения на вновь образованных земельных участках, в том числе предоставляемых семьям имеющим трех и более детей | | | Ед. | | 3 | 0 | | 2 | | 1 |

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусматриваются мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий, не предусмотренные другими целевыми программами.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование  мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, Всего (тыс.руб.) | в том числе по годам | | | Непосредственный результат мероприятия | Участник муниципальной программы (мун-й заказчик, ГРБС) |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства (Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры для электро-, газо-, водоснабжения вновь образованных земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства, в том числе семьям с тремя и более детей, в кадастровом квартале 23:16:0802018 ст. Родниковской Курганинского района) | итого | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | Разработанная проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры | Администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |
| местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства (Строительство объектов инженерной инфраструктуры для электро-, газо-, водоснабжения на вновь образованных земельных участках, в том числе предоставляемых семьям имеющим трех и более детей, в кадастровом квартале 23:16:0802018 ст. Родниковской Курганинского района) | итого | 18000,0 | 0,0 | 12000,0 | 6000,0 | Земельные участки обеспеченные объектами инженерной инфраструктуры, в том числе предоставляемые семьям имеющим трех и более детей | Администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района |
| местный бюджет | 720,0 | 0,0 | 480,0 | 240,0 |
| краевой бюджет | 17280,0 | 0,0 | 11520,0 | 5760,0 |
|  | Итого: |  | 18150,0 | 150,0 | 12000,0 | 6000,0 |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем необходимых финансовых средств из бюджета поселения для реализации подпрограммы составляет 18150,0 тыс. руб. в том числе:

2021 год – 150,0 тыс. руб.

2022 год – 12000,0 тыс. руб.

2023 год – 6000,0 тыс. руб.

из них краевые средства на:

2022 год 11520,0 тыс. рублей;

2023 год 5760,0 тыс. рублей;

Сумма средств, для реализации подпрограммы определена с учетом средств, необходимых для проектирования, строительства объектов инженерной инфраструктуры, на основании проектно-сметной документации, аналоговых ценовых позиций и т.д.

В рамках Программы на реализацию мероприятий подпрограммы возможно привлечение средств из краевого бюджета.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов | В том числе по году реализации | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Местный бюджет | 870,0 | 150,0 | 480,0 | 240,0 |
| Краевой бюджет | 17280,0 | 0,0 | 11520,0 | 5760,0 |
| Всего по подпрограмме | 18150,0 | 150,0 | 12000,0 | 6000,0 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Текущее управление осуществляется координатором Программы – администрацией Родниковского сельского поселения Курганинского района.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку, ее согласование с иными исполнителями отдельных мероприятий;

формирует структуру подпрограммы и перечень иных исполнителей отдельных мероприятий;

организует реализацию подпрограммы, координацию деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы на основании предложений муниципальных заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов, иных исполнителей отдельных мероприятий;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы на официальном сайте в сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Муниципальный заказчик:

заключает договоры в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

определяет балансодержателя в установленном законодательством порядке по мероприятиям инвестиционного характера (строительство, реконструкция);

несет ответственность за целевое и эффективное использование, выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

Контроль за исполнением Программы (подпрограммы) осуществляет администрация Родниковского сельского поселения Курганинского района.

Начальник финансового отдела администрации

Родниковского сельского поселения

Курганинского района С.А. Белова