ОТЧЕТ

об исполнении целевых индикаторов, критериев и показателей эффективности муниципальных программ Родниковского сельского поселения Курганинского района за 2020 год

| № пункта/подпункта | Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примеча-ние 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Целевые показатели муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Родниковского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства на 2020-2022 годы» |
| 1.1 | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог Родниковского сельского поселения на 2020-2022 годы» |
| 1.1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 3,5 | 4,09 |  |
| 2. | Целевые показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 2020 – 2022 годы» |
| 2.1 | Количество клубов, спортивных сооружений осуществляющих работу в поселении | единиц | не менее 2 | 2 |  |
| 2.2 | Количество приобретенного спортивного инвентаря, оборудования, расходных материалов, наградной продукции | единиц | не менее 5 | 5 |  |
| 2.3 | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство многофункциональных спортивно-игровых площадок | единиц | 2 | 2 |  |
| 3. | Целевые показатели муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Родниковском сельском поселении Курганинского района на 2020-2022 год» |
| 3.1 | Подпрограмма № 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Родниковском сельском поселении Курганинского района на 2020-2022» |
| 3.1.1 | Количество пенсионеров, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Родниковского сельского поселения Курганинского района, получивших дополнительное материальное обеспечение | человек | 2 | 2 |  |
| 3.1.2 | Количество руководителей ТОС, получивших компенсационные выплаты на материальные затраты на осуществление деятельности и стимулирование за надлежащее исполнение ими своих полномочий | человек | 8 | 8 |  |
| 3.1.3 | Число граждан попавших в трудную жизненную ситуацию, получивших адресную помощь | человек | 12 | 12 |  |
| 3.2 | Подпрограмма № 2 «Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Родниковского сельского поселения Курганинского района на 2020-2022 год» |
| 3.2.1 | Количество ветеранов, получивших социальную поддержку | человек | 9 | 9 |  |
| 4. | Целевые показатели муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского сельского поселения Курганинского района на 2020-2022 годы» |
| 4.1 | Подпрограмма № 1 «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства Родниковского сельского поселения на 2020-2022 годы» |
| 4.1.1 | Количество малых и средних предприятий | единиц | 2 | 5 |  |
| 4.1.2 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий | человек | 189 | 189 |  |
| 4.1.3 | Количество объектов муниципального имущества, (включенных в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц) арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства | единиц | 1 | 0 | Заявок на аренду муниципального имущества, включенного в Перечень имущества, свободного от прав третьих лиц, не поступило |
| 4.1.4. | Количество выделенных мест под размещение нестационарных торговых объектов на льготных условиях малым и средним товаропроизводителям, фермерам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам | единиц | 1 | 0 | Заявок на предоставление места под размещение нестационарного торгового объекта на льготных условиях от малых и средних товаропроизводителей, фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов не поступило |
| 5. | Целевые показатели муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории Родниковского сельского поселения Курганинского района на 2020-2022 годы» |
| 5.1 | Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность на территории Родниковского сельского поселения Курганинского района на 2020-2022 г» |
| 5.1.1 | Количество приобретенных материалов, инструментов, инвентаря, выполненных работ по пожарной безопасности | единиц | 2 | 2 |  |
| 5.2 | Подпрограмма № 2 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью на территории Родниковского сельского поселения Курганинского района на 2020-2022 годы» |
| 5.2.1 | Поддержка членов добровольной народной дружины | единиц | 1 | 1 |  |
| 5.3 | Подпрограмма №3 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории Родниковского сельского поселения Курганинского района» на 2020-2022 годы» |
| 5.3.1 | Количество мероприятий по организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях муниципального характера | единиц | 5 | 5 |  |
| 6. | Целевые показатели муниципальной программы «Молодежь Родниковского сельского поселения Курганинского района на 2020-2022 годы» |
| 6.1 | Число молодых людей занимающих активную позицию в общественной жизни поселения | человек | 309 | 309 |  |
| 7. | Целевые показатели муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства на территории Родниковского сельского поселения Курганинского района» на 2020 -2022 годы» |
| 7.1 | Подпрограмма №1 «Развитие водопроводно-канализационного комплекса Родниковского сельского поселения на 2020 - 2022 год» |
| 7.1.1 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | км | 2,08 | 0,35 | Недостаточность средств на замену водопроводных сетей |
| 7.1.2 | Протяженность отремонтированных канализационных сетей | км | - | - |  |
| 7.2 | Подпрограмма №2 «Поддержка муниципальных казенных предприятий Родниковского сельского поселения на 2020 - 2022 год» |
| 7.2.1 | Количество направленных субсидий на покрытие убытков организациям жилищно-коммунального хозяйства в связи с реализацией населению коммунальных услуг по тарифам ниже себестоимости | единиц | - | - |  |
| 7.3 | Подпрограмма № 3«Развитие топливно-энергетического комплекса Родниковского сельского поселения на 2020 - 2022 год» |
| 7.3.1 | Количество изготовленной проектно-сметной документации | единиц | 2 | 2 |  |
| 8. | Целевые показатели муниципальной программы «Развитие культуры в Родниковском сельском поселении Курганинского района на 2020-2022 годы» |
| 8.1 | Динамика среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по отношению к предыдущему году | % | 100 | 100 |  |
| 8.2 | Число детей, участников творческих мероприятий культурно - досуговых учреждений | человек | 511 | 200 | В связи с ведение ограничительных мероприятий |
| 8.3 | Уровень удовлетворенности населения Родниковского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 85 | 85 |  |
| 8.4 | Количество общедоступных библиотек подключенных к системе «Интернет» | Ед. | 2 | 2 |  |
| 8.5 | Количество отремонтированных памятников и других объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Родниковского сельского поселения. | Ед. | 0 | 0 |  |
| 9. | Целевые показатели муниципальной программы «Доступная среда на 2020-2022 годы» |
| 9.1 | Количество зданий и сооружений социальной и транспортной инфраструктур, оборудованных с учётом потребностей инвалидов и иных маломобильных групп населения | единиц | 0 | 0 |  |
| 10. | Целевые показатели муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Родниковского сельского поселения на 2020-2022 годы» |
| 10.1 | Площадь парков, скверов, озеленения и содержания зеленых насаждений на территории поселения | тыс. кв. м | 37,28 | 37,28 |  |
| 10.2 | Площадь содержания мест захоронения | тыс. кв. м | 103,6 | 103,6 |  |
| 10.3 | Количество реконструированных и отремонтированных детских площадок, придорожных ограждений, скамеек и т.д. (единиц) | единиц | 15 | 15 |  |
| 1В таблице кратко указываются причины невыполнения индикаторов и целевых показателей эффективности программы. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным программой, указывается в докладе о ходе выполнения программных мероприятий, с указанием причин невыполнения принятых обязательств |

Главный специалист финансового отдела администрации

Родниковского сельского поселения

Курганинского района															Т.Н. Дедова

Отчет об исполнении финансирования муниципальных программ Родниковского сельского поселения Курганинского района  за 2020 г.

Тыс. рублей

| № пункта/ подпункта | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС, муниципальное учреждение и т.д.) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено /не выполнено %) | Причины невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МБ | КБ | ФБ | другие источники | МБ | КБ | ФБ | МБ | КБ | ФБ | другие источники | МБ | КБ | ФБ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Комплексное и устойчивое развитие Родниковского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства на 2020-2022 годы |
| 1.1 | Подпрограмма №1 «Развитие сети автомобильных дорог Родниковского сельского поселения на 2020-2022 годы» |
| 1.1.1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог | Администрация Родниковского сельского поселения | 4638,02 | 4737,38 | 0,00 | 0,00 | 4638,02 | 4737,38 | 0,00 | 3748,14 | 4737,38 | 0,00 | 0,00 | 3748,14 | 4737,38 | 0,00 | 90,5% | Невыполнение подрядчиком условий договора в 4 кв. |
| 1.1.2 | Обеспечение безопасности дорожного движения |  | 587,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,51 | 0,00 | 0,00 | 587,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,51 | 0,00 | 0,00 | 100% |  |
| Всего по программе: |  | 5225,53 | 4737,38 | 0,00 | 0,00 | 5225,53 | 4737,38 | 0,00 | 4335,65 | 4737,38 | 0,00 | 0,00 | 4335,65 | 4737,38 | 0,00 | 91% |  |
| 2. | Развитие физической культуры и спорта на 2020 – 2022 годы |
| 2.1 | Финансирование организации, проведения и информационного обеспечения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, (приобретение наградной продукции, расходных материалов спортивного инвентаря, спортивного оружия (макет оружия учебный), для организации досуга) | Администрация Родниковского сельского поселения | 125,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,7 | 0,00 | 0,00 | 90,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,5 | 0,00 | 0,00 | 71,9% | Оплата по факту поступивших документов |
| 2.2 | Развитие спортивных сооружений в поселениях Курганинского района (разработка проектно-сметной документации на строительство многофункциональных спортивно-игровых площадок в ст. Родниковская) | Администрация Родниковского сельского поселения | 124,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,3 | 0,00 | 0,00 | 124,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,3 | 0,00 | 0,00 | 100% |  |
| Всего по программе: |  | 250,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,0 | 0,00 | 0,00 | 214,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,8 | 0,00 | 0,00 | 85,6% |  |
| 3. | Социальная поддержка граждан в Родниковском сельском поселении Курганинского района на 2020-2022 год |
| 3.1 | Подпрограмма № 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Родниковском сельском поселении Курганинского района на 2020-2022» |
| 3.1.1 | Дополнительное материальное обеспечение лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Родниковского сельского поселения | Администрация Родниковского сельского поселения | 245,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,2 | 0,00 | 0,00 | 245,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,2 | 0,00 | 0,00 | 100% |  |
| 3.1.2 | Компенсационные выплаты руководителям ТОС материальных затрат на осуществление деятельности и стимулирование за надлежащее исполнение ими своих полномочий | Администрация Родниковского сельского поселения | 116,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,0 | 0,00 | 0,00 | 116,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,0 | 0,00 | 0,00 | 100% |  |
| 3.1.3 | Социальная поддержка граждан попавших в трудную жизненную ситуацию, социальная поддержка по старости пенсионеров, не пользующихся льготами, предусмотренными федеральными и краевыми законами | Администрация Родниковского сельского поселения | 54,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,3 | 0,00 | 0,00 | 54,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,3 | 0,00 | 0,00 | 100 % |  |
| 3.2 | Подпрограмма № 2 «Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Родниковского сельского поселения Курганинского района на 2020-2022 год» |
| 3.2.1 | Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, Социальная поддержка ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в 2020-2022 годы | Администрация Родниковского сельского поселения | 55,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,0 | 0,00 | 0,00 | 55,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,0 | 0,00 | 0,00 | 100% |  |
| Всего по программе: |  | 470,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,5 | 0,00 | 0,00 | 470,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,5 | 0,00 | 0,00 | 100% |  |
| 4. | Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского сельского поселения Курганинского района на 2020-2022 годы |
| 4.1 | Подпрограмма № 1 «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства Родниковского сельского поселения на 2020-2022 годы» |
| 4.1.1 | Информационная поддержка (Раздаточный материал по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Администрация Родниковского сельского поселения | 5,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,0 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |  |
| 5. | Обеспечение безопасности населения на территории Родниковского сельского поселения Курганинского района на 2020-2022 годы |
| 5.1 | Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность на территории Родниковского сельского поселения Курганинского района» на 2020-2022 годы» |
| 5.1.1 | Мероприятия по пожарной безопасности, приобретение бензопилы для аварийно-спасательных работ и борьбы с пожарами, обеспечение условий для информирования и оповещения населения о пожаре | Администрация Родниковского сельского поселения | 30,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,0 | 0,00 | 0,00 | 22,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,3 | 0,00 | 0,00 | 74,3% | Оплата по факту |
| 5.2 | Подпрограмма № 2 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью на территории Родниковского сельского поселения Курганинского района на 2020-2022 годы» |
| 5.2.1 | Охрана общественного порядка населения (материальное стимулирование деятельности народных дружинников (компенсационные выплаты членам добровольной народной дружины) | Администрация Родниковского сельского поселения | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |  |
| 5.3 | Подпрограмма № 3 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории Родниковского сельского поселения Курганинского района на 2020-2022 годы» |
| 5.3.1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (Противопаводковые мероприятия, берегоукрепление на территории поселения) | Администрация Родниковского сельского поселения | 206,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,3 | 0,00 | 0,00 | 206,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,3 | 0,00 | 0,00 | 100% |  |
| Всего по программе: |  | 246,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,3 | 0,00 | 0,00 | 238,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,6 | 0,00 | 0,00 | 96,87% |  |
| 6. | Молодежь Родниковского сельского поселения Курганинского района на 2020-2022 годы |
| 6.1. | Гражданско-патриотическое воспитание молодежи (мероприятия в области молодежной политики) | Администрация Родниковского сельского поселения | 20,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,0 | 0,00 | 0,00 | 19,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,6 | 0,00 | 0,00 | 98% |  |
| 7. | Развитие коммунального хозяйства на территории Родниковского сельского поселения Курганинского района на 2020 -2022 годы |
| 7.1 | Подпрограмма № 1 «Развитие водопроводно-канализационного комплекса Родниковского сельского поселения на 2020 - 2022 год» |
| 7.1.1 | Развитие комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения | Администрация Родниковского сельского поселения | 679,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,6 | 0,00 | 0,00 | 638,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,21 | 0,00 | 0,00 | 93,9% | Оплата работ на основании актов выполненных работ |
| 7.1.2 | Безаварийное прохождение осенне-зимнего периода, ликвидация последствий ЧС на объектах водопроводно-канализационного комплекса | Администрация Родниковского сельского поселения | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |  |
| 7.2 | Подпрограмма № 2 «Поддержка муниципальных казенных предприятий Родниковского сельского поселения на 2020 - 2022 год» |
| 7.2.1 | Обеспечение выполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства (Предоставление субсидии на покрытие убытков организациям жилищно-коммунального хозяйства) | Администрация Родниковского сельского поселения | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |  |
| 7.3 | Подпрограмма № 3 «Развитие топливно-энергетического комплекса Родниковского сельского поселения на 2020 - 2022 год» |
| 7.3.1 | Развитие газификации населенных пунктов поселений (изготовление проектно-сметной документации для строительства газопровода высокого и низкого давления по ул. Школьная, ул. Набережная) | Администрация Родниковского сельского поселения | 240,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,0 | 0,00 | 0,00 | 238,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,79 | 0,00 | 0,00 | 99,49% |  |
| Всего по программе: |  | 919,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,6 | 0,00 | 0,00 | 877,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877,0 | 0,00 | 0,00 | 95,37% |  |
| 8. | Развитие культуры в Родниковском сельском поселении Курганинского района на 2020-2022 годы |
| 8.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры (предоставление субсидий учреждениям культуры) Родниковского сельского поселения всего, в том числе | Администрация Родниковского сельского поселения | 16058,41 | 4262,0 | 0,0 | 0,00 | 16058,41 | 4262,0 | 0,0 | 16058,41 | 4262,0 | 0,0 | 0,00 | 16058,41 | 4262 | 0,0 | 100% |  |
| 8.1.1 | Обеспечение деятельности (выполнение муниципального задания, оказание услуг) МБУК «Родниковский КДЦ» | Администрация Родниковского сельского поселения | 9645,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9645,0 | 0,00 | 0,00 | 9645,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9645,0 | 0,00 | 0,00 | 100% |  |
| 8.1.2 | Осуществление МБУК «Родниковский культурно-досуговый центр» капитального ремонта | Администрация Родниковского сельского поселения | 49,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,83 | 0,00 | 0,00 | 49,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,83 | 0,00 | 0,00 | 100% |  |
| 8.1.3 | Реализация мероприятий муниципальной программы, текущий ремонт здания МБУК «Родниковский КДЦ» | Администрация Родниковского сельского поселения | 5900,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5900,0 | 0,00 | 0,00 | 5900,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5900,0 | 0,00 | 0,0 | 100 % |  |
| 8.1.4 | Строительство, реконструкция и приобретение объектов социального и производственного комплексов (техническое перевооружение, и реконструкция системы газоснабжения МБУК «Родниковский КДЦ») | Администрация Родниковского сельского поселения | 463,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,58 | 0,00 | 0,00 | 463,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 463,58 | 0,00 | 0,00 | 100% |  |
| 8.1.5 | Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов | Администрация Родниковского сельского поселения | 0,0 | 4262,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4262,0 | 0,00 | 0,0 | 4262,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4262, | 0,00 | 100% |  |
| 8.2 | Поддержка учреждений библиотечного обслуживания населения | Администрация Родниковского сельского поселения | 2415,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2415,0 | 0,00 | 0,00 | 2415,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2415,0 | 0,00 | 0,00 | 100% |  |
| 8.2.1 | Осуществление отдельных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечение сохранности их библиотечных фондов Родниковского сельского поселения | Администрация Родниковского сельского поселения | 2415,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2415,0 | 0,00 | 0,00 | 2415,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2415,0 | 0,00 | 0,00 | 100% |  |
| 8.3 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | Администрация Родниковского сельского поселения | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | х |  |
| 8.3.1 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | Администрация Родниковского сельского поселения | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | х |  |
| Всего по программе: |  | 18473,41 | 4262,0 | 0,0 | 0,00 | 18473,41 | 4262,0 | 0,0 | 18473,41 | 4262 | 0,0 | 0,00 | 18473,41 | 4262 | 0,0 | 100% |  |
| 9. | «Доступная среда» на 2020-2022 годы» |
| 9.1 | Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Родниковского сельского поселения | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |  |
| 10. | Социально-экономическое и территориальное развитие Родниковского сельского поселения» на 2020-2022 годы |
| 10.1 | Обеспечение комфортности проживания граждан Родниковского сельского поселения | Администрация Родниковского сельского поселения | 1595,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1595,9 | 0,00 | 0,00 | 1313,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1313,52 | 0,00 | 0,00 | 82,4% | Экономия по контрак ту |
| 10.2 | Улучшение экологической обстановки на территории Родниковского сельского поселения | Администрация Родниковского сельского поселения | 648,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,0 | 0,00 | 0,00 | 647,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,25 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |  |
| 10.3 | Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния на территории Родниковского сельского поселения | Администрация Родниковского сельского поселения | 280,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,0 | 0,00 | 0,00 | 273,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,48 | 0,00 | 0,00 | 97,67% | Оплата работ по факту |
| 10.4 | Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды на территории Родниковского сельского поселения | Администрация Родниковского сельского поселения | 522,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,63 | 0,00 | 0,00 | 522,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,63 | 0,00 | 0,00 | 100% |  |
| Всего по программе: |  | 3046,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3046,53 | 0,00 | 0,00 | 2756,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2756,87 | 0,00 | 0,00 | 90,49% |  |

Главный специалист финансового отдела администрации

Родниковского сельского поселения  Курганинского района								Т.Н. Дедова